## Slide 1: PROJET LANCEUR
Soutenance finale
CISI
Yann Blaudin de Thé
Leonor de Mijolla
Notes: boudin

## Slide 2: Notre sujet
Concevoir un lanceur d’avant projet.
La performance visée est de :
Charge utile:2500 kg
Obite GTO
35786 km / 250 km / 5°

## Slide 3: Notre sujet
Commande optimale
Contraintes
Maximisation

## Slide 4: Livrables
Livrable 1. Programme informatique de calcul de la trajectoire lanceur.
Simulation de trajectoire de lancement
Optimisation de la trajectoire
Développement sous MATLAB
Livrable 3.
Performance optimale/ Compatibilité avec le dimensionnement, performance sur la mission de référence, autres missions.
Livrable 2.
Dimensionnement :
Choix de l’architecture,
Optimisation de l’étagement,
Structure, équipements,
Géométrie d’ensemble,
Caractéristiques aérodynamiques,
Nombre d’étages,
Propulseurs,
Masse d’ergols,
Bilan de masse détaillé,
Effort généraux,
Dessin du lanceur,
Loi de trainée, de portance.
et l’innovation

## Slide 5: Calendrier
Simulation trajectoire
Optimisation étagement
fin déc
15 jan
25 jan
Géométrie d’ens
Masses ergols
Nombre
d’étages
-
-
Optimiseur trajectoire
25 fev
1 mars
Architecture
interne
15 mars
Livrable 3:
Rebouclage
Caract.
Aérodyn.
Bilan de masse détaillé
1 fev
15 fev
Dessin
lanceur 1
-

## Slide 6: Organisation Générale
Travail à 2 sur les points difficiles.
Mise en place d’un système de gestion de documents SVN:
- Gestion des différentes versions des documents:
Gère les conflits de modification
Historique des différentes versions
- ‘Commit’ et ‘update’ des fichiers faciles de nos ordinateurs
Présentation sous la forme d’un fichier intégré
Programme
Excel

## Slide 7: Optimisation étagement
Choix de l’excel pour l’étagement:
- Mise à jour automatique des dépendances.
- Consultation facile (>< Matlab)
Méthode de réalisation pour l’étagement et la simulation
Vérification des règles d’architecture et de propulsion
Cahier des charges
Choix des propulseurs pour chaque étage
Création de l’excel adapté et étagement de base
Calcul des caractéristiques de chaque étage
Cahier des charges
Determination de l’architecture du programme
Ecriture de chaque fonction avec test
Emboitement progressif de chaque fonction
Vérification du programme à l’aide des graphes

## Slide 8: Optimisation étagement
3 étages:
Etage 1: Solide
Etage 2: Solide
Etage 3: Cryo
Détermination des masses
Au décollage, d’ergol, structure.
Macro
Démonstration

## Slide 9: Architecture
Principe de dimensionnement
Contraintes : Règles d’architecture
Propulsions
Dimension charge utile
Aérodynamisme
Structure
Ltot/ Ø
Létage/ Øétage
Angle de déboitement
Espace équipements
Vitesse de combustion
Accélérations maximales

## Slide 10: Architecture externe
Géométries possibles
1
2
3

## Slide 11: Architecture interne
Pertes: 1475 m/s
Ltot = 41,17m
Ltot/ Ø = 10,01

## Slide 12: Simulation trajectoire
Choix d’architecture pour le programme :
  - Architecture organisée
  - Rapide à l’éxecution : 1s Pour une trajectoire.
  Architecture souple : 34 fonctions.
  - Séparation Optimisation / Simulation
Xeq
Yeq
Zeq
Vxeq
Vyeq
Vzeq
m
X=
position
vitesse
masse

## Slide 13: Simulation trajectoire
Palier de débit
Largage coiffe

## Slide 14: Design CATIA
Paramétrable
Paramétrisation
- Détection des conflits - Vue d’ensemble à l’échelle - Actualisation facile
Démonstration

## Slide 15: Conclusion
Approche agile
  CATIA
  SVN
  Excel
Lanceur innovant
  Respect du CdCF (très dimensionnant)
Démarche d’ingénierie système
  Cycle en V
  Approche modulaire

## Slide 16: Conclusion
Merci de votre attention!
Des questions?